UAT测试完成了，发现很多问题，列举在下面

Test accounts:

- Admin：我不能确认是否所有的Feature都有。登录后我看到导航栏有My Wallet, Badge Management, Bulk Issuance, Analytics。画面是dashboard，同时在页面底部有几个quick actions链接，分别是Manage Users, Badge Templates, Analytics，还有一个settings是灰色的

- Issuer：我不能确认所有的feature都有。登录后我发现导航栏有My Wallet, Badge management, Bulk Issuance, Analytics，还有quick actions有Issue New Badge, View Issued Badges

- Manager：测试失败，登录后只有看到My Wallet，没有revocation。但是画面看上去的确是manager应该有的画面，比如有Team member, Team badges this month等等信息。

- Employee：测试成功

Epic 1:

- UAT-001: Health check endpoint测试失败。返回 {"message":"Cannot GET /api/health","error":"Not Found","statusCode":404}

- UAT-002：API documentation available测试失败。返回 {"message":"Cannot GET /api/docs","error":"Not Found","statusCode":404}。我们API文档链接是 localhost:3000/api-docs，这个错误提示已经多次发生了

Epic 2:

- UAT-003：部分成功。能够登录并看到dashboard，但是页面导航栏高亮提示 My Wallet

- UAT-004：部分成功。能够登录并看到dashboard，但是页面导航栏高亮提示 My Wallet

- UAT-005：测试成功

- UAT-006：测试失败。无法找到profile页面

- UAT-007：部分成功，不符合UAT文档描述但结果可接受。试图导航到/admin/badges/issue没有成功，页面重新退回到user dashboard。

Epic 3:

- UAT-008：测试失败。点击页面badge template后，页面导航到Badge Management，在Badge Management页面无法找到create template

- UAT-009：测试失败。UAT-008阻塞了本测试

- UAT-010：测试失败。UAT-008阻塞了本测试

- UAT-011：测试失败，一方面UAT-008阻塞了本测试。同时在点击badge templates后，页面被导航到badge management，在badge management中试图使用search功能，点击search后会弹出另一个search窗口，但是这个窗口不接受任何字符输入。

Epic 4:

- UAT-012：测试失败。首先用户不应该使用URL导航到issue badge的页面而应该通过页面上点击。第二点击recipient后系统没有加载用户列表因此无法完成后续测试。

- UAT-013，UAT-014，UAT-015由于被UAT-012阻塞而无法完成这些测试。

Epic 5:

- UAT-016，UAT-017，UAT-018：测试失败。由于点击Wallet后还是停留在dashboard画面，因此测试无法完成。

Epic 6:

- UAT-019：测试失败。用户登录后看到的是dashboard画面，点击Wallet后还是看到的dashboard画面。

- UAT-020：测试失败。由于没有正确进入到Wallet画面因此无法完成测试

- UAT-021：测试失败。由于没有完成UAT-019，所以无法完成测试。

Epic 7:

- UAT-022：测试失败。在用户登录后，看到dashboard里面的确有一个badge等待claim，点击在那个badge里面的Claim Badge按钮后，网页跳转到My Badges页面，与UAT描述不符合。

- UAT-023，UAT-024测试失败。由于被UAT-022阻塞无法完成测试

Epic 8:

- UAT-025：需要确认是否成功。csv文件下载成功，在里面第15行看到badgeTmplateId, recipientEmail等信息。有用户体验问题，我是先选择Badge Template，再下载csv，在csv文件中并没有包含我选择的badge template id，我认为如果用户先选择了badge template再下载csv，文件中应该包含会更好。同时badge template id很长，而且似乎无法很容易复制，给用户带来操作上的难度。

- UAT-026：部分成功，第一次upload csv时候出现internal server error，再次upload后成功颁发，符合UAT描述。第一次upload csv时候查看后台输出发现有错误信息 [Nest] 6416 - 02/10/2026, 11:32:03 AM ERROR [ExceptionsHandler] PrismaClientKnownRequestError: Transaction API error: Unable to start a transaction in the given time. at Qr.transaction (C:\G_Credit\CODE\gcredit-project\backend\node_modules@prisma\client\src\runtime\core\engines\library\LibraryEngine.ts:217:13) at async Proxy._transactionWithCallback (C:\G_Credit\CODE\gcredit-project\backend\node_modules@prisma\client\src\runtime\getPrismaClient.ts:715:20) at async BulkIssuanceService.createSession (C:\G_Credit\CODE\gcredit-project\backend\src\bulk-issuance\bulk-issuance.service.ts:272:47) { code: 'P2028', meta: { error: 'Unable to start a transaction in the given time.' }, clientVersion: '6.19.2'

- UAT-027：部分成功，符合UAT文档描述，但是在csv文件中存在部分信息正确的情况下看到”confirm issuance”显示正确信息的数量并且似乎是可以先把部分正确的badge发送，然后confirm issuance的按钮是灰色的，因此页面显示似乎提示可以部分发送但是实际不可操作。这对用户体验来讲是一种矛盾。

Epic 9:

- UAT-028: 测试失败。作为manager登录后没有发现可以revocation的地方

- UAT-029, UAT-030：因为UAT-028阻塞无法完成测试

Epic 10：

- UAT-031：部分失败。登录后主页就是dashboard，而不需要导航到dashboard，与UAT描述不符。没有trend charts with real data信息。同时有四个卡片，只有total users和Active Templates卡片可以点击打开，其余Active This Month和Total Badges Issued无法点击。

- UAT-032：测试失败。入口看上去是通过Badge Management进入。进入后搜索功能无法使用，点击后会弹出一个搜索框，但是这个搜索框不接受输入。

- UAT-033：测试成功。但是有一个问题。因为role是单选的，如果我在工作中是manager，同时我也要能发badge，那么我们系统的逻辑是应该怎么样的？这对于employee情况也是一样的。所以是不是应该manager和employee应该是单选题二选一，但是issuer对于manager或employee只是系统一个能否发放badge的一个权限的标签和开关？

Cross-Epic:

- UAT-034：测试失败，登录作为admin后，找不到在哪里创建template，所以无法完成测试。

- UAT-035：测试先跳过，等我们解决系统内其他问题后，移动端体验再测试